Wojciech Stefanek i Maria Mendela

Wykaz  działań

| Lp | Działanie | czas |
| --- | --- | --- |
|  | Trasowanie okablowania i ustalenie położenia szafy rack | 20 min |
|  | Montaż szafy rackowej | 3 dni |
|  | Montaż korytek | 2,5 godz |
|  | Instalacja okablowania w korytkach | 1,5 godz |
|  | Montaż pokrywy kanałów okablowania | 20 min |
|  | Montaż 9 gniazdek podwójnych | 4 godz |
|  | Karosowanie okablowania w gniazdku i panelu krosowym | 7 godz |
|  | Testowanie | 2 godz |

Diagram PDM

2

1

Początek

8

Koniec

7

6

5

4

3

Zasoby:

| Ludzie | Maszyny i narzędzia | Materiały i urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 4 osoby | wiertarka | kable sieciowe |
|  | wiertło | korytka na okablowanie |
|  | zaciskarka do wtyków rj45 | gniazdka sieciowe X9 podwójnych |
|  | narzędzie uderzeniowe | szafa rack |
|  | tester kabli sieciowych | krosownica |
|  | metr |  |
|  | śrubokręt |  |