Wykaz działań

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Działanie | Czas |
| 1 | Trasowanie kabla | 10 min |
| 2 | Zarabianie kabli | 2,5h |
| 3 | Montaż korytek | 1h |
| 4 | Montaż gniazdek | 1h |
| 5 | Montaż szafy | 9h |
| 6 | Włożenie kabli | 20 min |
| 7 | Zamknięcie korytek | 7 min |
| 8 | Podpinanie i testowanie łącza | 10 min |

2

7

6

4

3

1

8

5

Zasoby:

- pracownicy  
- zaciskarka do kabli  
- narzędzie uderzeniowe  
- tester do kabli  
- nóż do cięcia izolacji  
- kabel rj45  
- końcówki kabli  
- gniazdka  
- korytka   
- śruby i kotwice ścienne  
- wiertarka i wiertła  
- odkurzacz  
- krosownica  
- śrubokręt i bity  
- wkrętarka i bity  
- szafa RACK z wszystkimi częściami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZASOBY LUDZKIE: | NARZĘDZIA: | MATERIAŁY: |
| Pracownicy przy kablach (1) | zaciskarka do kabli (1) | śruby i kotwice ścienne (szt.) |
| Pracownicy przy szafie (2) | narzędzie uderzeniowe (1) | Krosownica (1 szt.) |
|  | tester do kabli (1) | kabel rj45 (m) |
|  | nóż do cięcia izolacji (1) | końcówki kabli (szt.) |
|  | wiertarka i wiertła (1 zestaw) | Gniazdka (szt.) |
|  | Odkurzacz (1) | Korytka (m) |
|  | śrubokręt i bity (1 zestaw) |  |
|  | wkrętarka i bity (1 zestaw) |  |